АДМИНИСТРАЦИЯ  ТРОИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2018                                                                                                       №80Б

Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Троицкого сельского поселения на 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом о 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Троицкого сельского поселения,  Администрация Троицкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования Троицкого сельского поселения на 2018 год согласно приложению.

2. Направить на ремонтные работы из бюджета поселения денежные средства дорожного фонда в сумме 98 600 рублей, собственные денежные средства в сумме 63 200 рублей.

3. Для осуществления ремонта автомобильных дорог привлечь погрузочные и транспортные средства индивидуальных предпринимателей.

4. Создать комиссию для приемки работ в следующем составе:

председатель комиссии: зам.главы Ельцова О.Н.

члены комиссии:

главный бухгалтер Буеракова В.В..

специалист Меркулова Л.Н.

депутат Троицкого сельского поселения Кархоткина В.Н.

индивидуальные предприниматели.

4. Разместить настоящее постановление в информационном бюллетене Троицкого сельского поселения.

Глава Троицкого сельского поселения                                       В.И.Мельников

| Утвержден постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 28.04.2018 №80Б | Утвержден постановлением Администрации муниципального района от 31.01.2018 № 106 |
| --- | --- |

План

ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения Троицкого сельского поселения

на 2018 год

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность м | Срок производства работ | Средства дорожного фонда | Бюджет поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте с.Троицк, ул.Нагорная | 400 | май 2018 | 13840 | 8872 |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте с.Троицк, ул.Ватутина | 400 | май 2018 | 13840 | 8872 |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте с.Троицк, ул.Ульянова | 800 | май 2018 | 27680 | 17744 |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте с.Троицк, ул.Лермонтова | 50 | май 2018 | 1730 | 1109 |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте с.Троицк, ул 1 Мая | 150 | май 2018 | 5190 | 3327 |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте с.Троицк, ул.Красноярская | 100 | май 2018 | 3460 | 2218 |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте с.Троицк, ул.Набережная | 350 | май 2018 | 12110 | 7763 |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте с.Троицк, ул.Ковылкинская | 50 | май 2018 | 1730 | 1109 |
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте с.Троицк, ул.Лебединая | 350 | май 2018 | 12100 | 7750 |
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения в населенном пункте с.Троицк, ул.Гражданская | 200 | май 2018 | 6920 | 4436 |
|  | ИТОГО | 2 850 |  | 98600 | 63200 |