**РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОКМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28»\_февраля\_2016\_\_г. № 10А

**О подготовке к безаварийному пропуску**

**весеннего паводка 2017 года**

 Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г.№68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ « О безопасности гидротехнических сооружений» и в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску паводка 2016 года, предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях ( ГТС) прудов и водохранилищ Токмовского сельского поселения, администрация Токмовского сельского поселения **постановляет:**

1. 1. Провести следующие мероприятия:

- Сформировать дежурные бригады на гидротехнических сооружениях по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на них в период весеннего паводка;

- Организовать обследование зон возможного затопления паводковыми водами, обеспечивать наблюдение за развитием паводковой обстановки, а также ледовой обстановки в местах возможного образования заторов;

- Закрепить бесхозяйные гидротехнические сооружения за определенными хозяйствующими субъектами;

- Провести проверки готовности к пропуску паводковых вод водохозяйственных и гидротехнических сооружений, аварии на которых могут привести к затоплению населенных пунктов и человеческим жертвам, значительному материальному ущербу;

- Обратить внимание не наличие подъездов к гидротехническим сооружениям, очистку от снега и льда водопропускных сооружений, исправность затворов и задвижек, наличие исправной техники и запасов аварийных материалов;

- Уделить особое внимание режиму предпаводковой сработки гидротехнических сооружений;

- Проанализировать эффективность противопаводковых предупредительных мероприятий на территории поселения за прошлые годы;

- Проверить исправность затворов и задвижек необходимых для опорожнения водохранилищ;

- Проверить состояние напорных откосов плотин, водосбросных и водозаборных сооружений каналов;

- Обеспечить регулярное обследование ГТС и контроль за показателями состояния ГТС с учетом работы ГТС в каскаде, в том числе с учетом эксплуатации объектов расположенных на территории ниже и выше ГТС;

- Создать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий;

- Разработать и согласовать с отделом по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации Ковылкинского муниципального района план мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в результате аварий ГТС.

1. 2. Незамедлительно информировать об угрозе ЧС на водных объектах отдел водных ресурсов по РМ по телефону : 8 ( 8342) 23-17-20, 23-17-21 и Министерство лесного и охотничьего хозяйства и природопользования РМ по телефону: 8 ( 8342) 24-49-40.
2. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в Информационном бюллетене Токмовского сельского поселения.

Глава Токмовского

сельского поселения Г.Н.Румянцев

План

Мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в результате аварий ГТС на территории Токмовского сельского поселения на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Необходимые работы | Сроки исполнения | ответственные |
|  | Сформировать дежурные бригады на гидротехнических сооружениях по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на них в период весеннего паводка | До 05.03.2017 | Глава Токмовского сельского поселения |
|  | Организовать обследование зон возможного затопления паводковами водами, обследовать наблюдения за развитием паводковой обстановки, а также ледовой обстановки в местах возможного образования заторов | В течении весеннего паводка | Глава Токмовского сельского поселения |
|  | Провести проверки готовности к пропуску паводковых вод водохозяйственных и гидротехнических сооружений, аварии на которых могут привести к затоплению населенных пунктов и человеческим жертвам, значительному материальному ущербу | До 20.03.2017 г | Глава Токмовского сельского поселения |
|  | Обеспечит наличие подъездов к гидротехническим сооружениям, очистку от снега и льда водопропускных сооружений, исправность затворок и задвижек, наличие исправности техники и запасов аварийных материалов | До 15.03.2017 г | Глава Токмовского сельского поселения |
|  | Проверить состояние напорных откосов плотин, водосборных сооружений каналов | До 17.03.2017 г. | Глава Токмовского сельского поселения |
|  | Обеспечить регулярное обследование ГТС и контроль за показателями состояния ГТС с учетом работы ГТС в каскаде, в том числе с учетом эксплуатации объектов расположенных на территории ниже и выше ГТС | В течении весеннего паводка | Глава Токмовского сельского поселения |