**РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РУССКО-ЛАШМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«03» марта 2021г. № 10

**О подготовке к безаварийному пропуску**

**весеннего паводка 2021 года**

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г.№68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ « О безопасности гидротехнических сооружений» и в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску паводка 2021 года,протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Ковылкинского муниципального района РМ от 02 марта 2021 г № 5предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях ( ГТС) прудов и водохранилищ Русско-Лашминского сельского поселения, администрация Русско-Лашминского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить план мероприятий по Русско-Лашминскому сельскому поселению по весеннему паводку 2021г.(приложение 1)

2. Утвердить перечень улиц Русско-Лашминского сельского поселения Ковылкиснкого муниципального района Республики Мордовия, находящихся в предполагаемой зоне подтопления в период весеннего паводка 2021 года. (приложение 2)

3. Утвердить комиссию по обеспечению сохранности объектов ГТС, подведомственных учреждений, населенных пунктов Русско-Лашминского сельского поселения в период весеннего паводка 2021 года.

4. Незамедлительно информировать об угрозе ЧС на водных объектах отдел МКУ "Центр по ЧС и Вопросам ЕДДС" по телефону 88345321333.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в Информационном бюллетене Русско-Лашминского сельского поселения.

И.о.Главы Русско-Лашминского

сельского поселения Ю.В.Малахов

План

Мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в результате аварий ГТС на территории Русско-Лашминского сельского поселения на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Необходимые работы | Сроки исполнения | ответственные |
|  | Обеспечить доведение до населения информации о паводковой обстановке, о мерах по безопасности на воде, правилам поведения в период паводка, о необходимости подготовки к паводку жителям улиц находящихся в зоне риска (создание запасов продовольствия, питьевой воды, дров, обеспечение сохранности скота, запасов кормов для него, в период паводка рекомендовать употреблять только кипячёную воду. | В период весеннего паводка | Глава Русско-Лашминского сельского поселения |
|  | Подготовить списки граждан, проживающих и работающих в местах возможного подтопления. | до 15 марта 2021 г. | Глава Русско-Лашминского сельского поселения |
|  | При необходимости организовать круглосуточное дежурство  в Администрации  поселения | В период весеннего паводка | Глава Русско-Лашминского сельского поселения |
|  | Информировать владельцев домов об очистке канав и водосточных труб от снега и льда | до 15 марта 2021 г. | Глава Русско-Лашминского сельского поселения |
|  | Провести разъяснительную работу среди населения по запрещению ловли рыбы в паводковый период и недопущению переправ по льду через реки и водоемы. | до 10 марта 2021 г. | Глава Русско-Лашминского сельского поселения |
|  | Сформировать дежурные бригады на гидротехнических сооружениях по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на них в период весеннего паводка | До 15 марта 2021 г. | Глава Русско-Лашминского сельского поселения |
|  | Организовать обследование зон возможного затопления паводковами водами, обследовать наблюдения за развитием паводковой обстановки, а также ледовой обстановки в местах возможного образования заторов | В течении весеннего паводка | Глава Русско-Лашминского сельского поселения |
|  | Провести проверки готовности к пропуску паводковых вод водохозяйственных и гидротехнических сооружений, аварии на которых могут привести к затоплению населенных пунктов и человеческим жертвам, значительному материальному ущербу | до 10 марта 2021 г | Глава Русско-Лашминского сельского поселения |
|  | Обеспечит наличие подъездов к гидротехническим сооружениям, очистку от снега и льда водопропускных сооружений, исправность затворок и задвижек, наличие исправности техники и запасов аварийных материалов | До 15 марта 2021 г | Глава Русско-Лашминского сельского поселения |
|  | Проверить состояние напорных откосов плотин, водосборных сооружений каналов | До 15 марта 2021 г | Глава Русско-Лашминского сельского поселения |
|  | Обеспечить регулярное обследование ГТС и контроль за показателями состояния ГТС с учетом работы ГТС в каскаде, в том числе с учетом эксплуатации объектов расположенных на территории ниже и выше ГТС | В течении весеннего паводка | Глава Русско-Лашминского сельского поселения |
|  | Обследование объектов для выявления и определения ущерба и обобщение информации по итогам половодья 2019 года с представлением данных об ущербе, нанесенном паводком | до 30.05.2021 г. | Глава Русско-Лашминского сельского поселения |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Русско-Лашминского сельского поселения

Ковылкиснкого муниципального района

Республики Мордовия

от 03.03.2021 г. № 11

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**улиц и домов Русско-Лашминского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, находящихся в предполагаемой зоне подтопления в период весеннего паводка 2021 года**

с.Русская Лашма ул.Центральная, д.72, д.74, д.76

**СХЕМА ОПОВЕЩАНИЯ**

**1.телефонное сообщение**

**2.оповещение через звуковых оповещений.**

Приложение № 3

к постановлению администрации

Русско-Лашминского сельского поселения

Ковылкиснкого муниципального района

Республики Мордовия

от 03.03.2021 г. № 11

**Комиссия**

**по обеспечению сохранности объектов ГТС, подведомственных учреждений, населенных пунктов Русско-Лашминского сельского поселения в период весеннего паводка 2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Малахов Ю.В. | Председатель комиссии – Глава Русско-Лашминского сельского поселения. |
|  | Кулагина Т.Г. | заместитель председателя комиссии – заместитель главы Русско-Лашминского сельского поселения. |
|  | Нагаева В.В. | член комиссии – заведующая филиалом «Русско-Лашминская сельская библиотека – филиал МБУК «ЦБС» Ковылкинского муниципального района» (по согласованию) |
|  | Бугакова Н.Н. | член комиссии – Депутат Совета депутатов Русско-Лашминского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Кулагин А.В. | член комиссии – депутат Совета депутатов Русско-Лашминского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Савостин С.Г. | член комиссии – участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Ковылкинскому муниципальному району (по согласованию) |