Совет депутатов

Ковылкинского муниципального района

Республики Мордовия

РЕШЕНИЕ

« 27 »  ноября 2013 года                                                                           № 6

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района  от 11.05.2011 года №5 «Об утверждении  Программы развития образования Ковылкинского муниципального района на 2011-2015 годы»

В целях приведения в соответствие «Программы развития образования Ковылкинского муниципального района на 2011-2015 годы» с мероприятиями социально-экономического развития Корвылкинского муниципального района на 2013-2018 годы, в целях реализации проекта  по модернизации системы дошкольного образования  Совет депутатов Ковылкинского муниципального района решил:

1. Внести изменения в мероприятия Программы развития образования Ковылкинского муниципального района на 2011-2015 годы:

1) изложить в Программе развития образования п.1.2. Приложения 2 «Мероприятия по модернизации, проектно-изыскательным работам, строительству, реконструкции и капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений» в новой редакции (приложение 1);

2) изложить подпункт 1.3.7 п.1.3 Приложения 2. «Мероприятия по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений» в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета депутатов

Ковылкинского муниципального района                               Л.К. Миронов

Ченгаева К.П.

2 15 09

Приложение 1

к решению Совета депутатов Ковылкинского

муниципального района

от  «        » _____________      2013	№

| 1.2. | Мероприятия по модернизации, проектно-изыскательным работам, строительству, реконструкции и капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений |
| --- | --- |
| 1.2.1. | Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада. Строительство детского сада на 250 мест | Администрация района | 2013-2014 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета |  |  | 500 | 6500 123500 |  |
| 1.2.2 | Оснащение пищеблоков дошкольных образовательных учреждений современным технологическим оборудованием | МО, МБДОУ, МБУ ЦИМТО | 2011-2013 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета | 105 245 | 75 175 | 85 199 |  |  |
| 1.2.3. | реконструкция части здания МБОУ "Троицкая сош" под детский сад с созданием 20 доп. мест | МБДОУ, МБУ ЦИМТО | 2014-2015 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета |  |  |  | 650 12350 |  |
| 1.2.4. | реконструкция МБДОУ "Шингаринский детский сад" с созданием 40 доп. мест | МБДОУ, МБУ ЦИМТО | 2014-2015 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета |  |  |  | 1500 28500 |  |
| 1.2.5. | реконструкция части здания МБОУ "Вечкенинская сош" под детский сад с созд. доп 20 мест | МБДОУ, МБУ ЦИМТО, администрация КМР | 2014-2015 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета |  |  |  | 650 12350 |  |
| 1.2.6. | капитальный ремонт МБДОУ "Рыбкинский детский сад" с созданием 20 доп мест | МБДОУ, МБУ ЦИМТО | 2014-2015 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета |  |  |  | 650 12350 |  |
| 1.2.7. | реконструкция части здания МБОУ "Самаевская сош" под детский сад с созданием 20 мест пребывания детей | МБУ ЦИМТО администрация КМР | 2014-2015 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета |  |  |  | 650 12350 |  |
| 1.2.8. | Строительство детского сада в с. Мамолаево на 60 мест | Мамолаевское сельское поселение, администрация КМР | 2014-2015 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета |  |  |  | 2250 42750 |  |
| 1.2.9 . | Капитальный ремонт здания МБДОУ ЦРР «Детский сад «Солнышко», ремонт отопления, строительство беседок, замена окон | МБДОУ, МБУ ЦИМТО | 2011-2014 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета | 950 847 | 198 462 | 300 700 | 600 11400 |  |
| 1.2.11. | Замена канализационной системы и строительство беседок, реконструкция кровли, замена окон в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» | МДБОУ, МБУ ЦИМТО | 2011-2014 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета | 1290 3010 | 144 336 | 371 867 | 160 372 |  |
| 1.2.12. | Капитальный ремонт здания МБДОУ ЦРР «Детский сад «Росинка», Ремонт ограждения. Строительство беседок, замена окон, ремонт отопления | МБДОУ, МБУ ЦИМТО | 2011-2014 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета | 501 869 | 198 462 | 360 840 | 1250 23750 |  |
| 1.2.13. | Замена канализационной системы, ремонт потолков, замена окон в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» комбинированного вида». | МБДОУ, МБУ ЦИМТО | 2011-2013 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета | 240 560 | 300 700 | 81 189 |  |  |
| 1.2.14 | Капитальный ремонт пищеблока, строительство беседок, ремонт отопления, замена окон в МБДОУ «Детский сад «Теремок» комбинированного вида», | МБДОУ, МБУ ЦИМТО | 2011-2014 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета | 353 825 | 144 336 | 216 724 | 240 560 |  |
| 1.2.15 | Замена окон, ремонт пищеблока МБДОУ «Примокшанский детский сад» | МБДОУ, МБУ ЦИМТО | 2011-2013 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета | 329 769 |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Кочелаевский детский сад» | МБДОУ, МБУ ЦИМТО | 2011-2015 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета | 300 700 |  |  |  |  |

Приложение 2

к решению Совета депутатов Ковылкинского

муниципального района

от  «        » _____________      2013	№

| 1.3.7 | Замена окон, ремонт коридоров 1 и 2 этажей, строительство пристроя к существующему зданию МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 6» | ОУ, МБУ ЦИМТО | 2011-2014 | Средства муницип. бюджета Средства республик. бюджета | 488 1138 | 180 420 | 150 350 | 3000 57000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |